АДМИНИСТРАЦИЯ АГИБАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ХОЛМ – ЖИРКОВСКОГО  РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  16.03.2022                                         № 28

## Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области»

В соответствии  с постановлением Администрации Агибаловского селського поселения Холм-Жирковского района Смоленской области  от 09.02.2022  № 12 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных  программ, их формирования и реализации», Администрация Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить  муниципальную программу «Развитие дорожно-транспортного комплекса Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области».

- Признать утратившим силу постановление Администрации Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района  Смоленской области  от 22.06.2021  №  34 «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие дорожно-транспортного комплекса Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года.

Глава муниципального образования

Агибаловского сельского поселения

Холм-Жирковского района

Смоленской области                                                    С.И. Крылов

П А С П О Р Т

муниципальной программы

«Развитие дорожно-транспортного комплекса Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области».

- Основные положения

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области |
| --- | --- |
| Период реализации | Этап I: 2021 г. Этап II: 2022-2024 гг. |
| Цели муниципальной программы | Сохранение и улучшение качества существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области |
| Направления (подпрограммы) | отсутствуют |
| Региональные проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | отсутствуют |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Общий объем финансирования составляет 26 978,31 тыс. рублей, из них - 15 963,53 тыс. рублей - средства федерального бюджета; 11 014,78 тыс. рублей – средства мо Агибаловского сельского поселения, в том числе по годам: 2021 год - 15 979,51 тыс. рублей: средства бюджета мо Агибаловского сельского поселения – 15,98; средства федерального бюджета – 15 963,53 тыс. рублей; 2022 год – 3 590,02 тыс. рублей - средства бюджета мо Агибаловского сельского поселения; 2023 год – 3 667,10 тыс. рублей - средства бюджета мо Агибаловского сельского поселения; 2024 год – 3 741,68 тыс. рублей - средства бюджета мо Агибаловского сельского поселения |

2. Показатели муниципальной программы

| Наименование показателя, единица измерения | Базовое значение показателя (в году, предшествующем очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 |

Структура муниципальной программы

| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Региональный проект «Наименование» - отсутствует |  |  |  |
|  | Руководитель регионального проекта (должность, фамилия, имя, отчество руководителя регионального проекта) / срок реализации (год начала  год окончания) |  |  |
| 1.1. | Задача 1 |  |  |
| 1.2. | Задача N |  |  |
| 2. Ведомственный проект «Наименование» - отсутствует |  |  |  |
|  | Руководитель ведомственного проекта (должность, фамилия, имя, отчество руководителя ведомственного проекта) /срок реализации (год начала  год окончания) |  |  |
| 2.1. | Задача 1 |  |  |
| 2.2. | Задача N |  |  |
| 3. Комплекс процессных мероприятий "Приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области" |  |  |  |
|  | Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий (должность, фамилия, имя, отчество руководителя органа местного самоуправления) Администрация Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области – Глава МО Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области С.И. Крылов |  |  |
| 3.1. | Задача 1. Ремонт существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство новых, проектирование и реконструкция существующих дорог | Улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области | Сохранение и улучшение качества существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области |
| 4. Отдельные мероприятия - отсутствуют |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию отдельного мероприятия (должность, фамилия, имя, отчество руководителя органа местного самоуправления)/ срок реализации (год начала  год окончания) - отсутствуют |  |  |
| 4.1. | Задача 1 |  |  |
| 4.2. | Задача N |  |  |

__________

* Указывается наименование показателя  муниципальной программы, на достижение которого направлена задача.

Финансовое обеспечение  муниципальной программы

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| В целом по муниципальной программе, в том числе: | 10 998,80 | 3 590,02 | 3 667,10 | 3 741,68 |
| федеральный бюджет | - |  |  |  |
| областной бюджет | - |  |  |  |
| местные бюджеты | 10 998,80 | 3 590,02 | 3 667,10 | 3 741,68 |
| внебюджетные средства | - |  |  |  |

Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы

Дорожное хозяйство является одним из элементов транспортной инфраструктуры, который обеспечивает свободу передвижения граждан и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог общего пользования определяется территориальная целостность и единство экономического пространства.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района  Смоленской области – 96,25 км.

На сегодняшний день содержание и развитие автомобильных дорог в соответствии с потребностями рыночной экономики, а также потребностями населения в автомобильных перевозках является одной из важнейших задач, стоящих перед органами местного самоуправления.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству. Увеличение количества автотранспортных средств у жителей  в значительной степени негативно сказалось на состоянии дорожной сети   Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объёмов финансирования.

Решение этих проблем требует значительных материальных затрат.

Недостаток бюджетных средств не позволяет в полном объеме проводить профилактические  и  капитальные работы, которые приводят  к существенному ухудшению состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области, накоплению аварийных участков.

Достижение целей и задач эффективно только в рамках программы, чётко определяющей приоритеты развития и основные направления финансирования. Применение программно-целевого метода позволяет обеспечить оптимальное решение проблемы с координацией усилий подрядных организаций и органов

Реализация муниципальной программы позволит улучшить состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области

Приложение № 4

к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации

Форма

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

"Приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области"

(наименование комплекса процессных мероприятий)

Общие положения

| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Администрация Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области. Глава МО – С.И. Крылов |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа " Развитие дорожно-транспортного комплекса Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области " |

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Показатель 1. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области | процент | 5,7 | 6,2 | 6,7 | 6,7 |

Приложение № 5

к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации

Форма

ОЦЕНКА

применения мер государственного регулирования в части налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам и сборам в сфере реализации  муниципальной программы

"Развитие дорожно-транспортного комплекса Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области"

(наименование   муниципальной программы)

| Наименование налоговой льготы, освобождения, иной преференции по налогам и сборам | Вид налога (сбора), по которому предоставлены налоговая льгота, освобождение, иная преференция по налогам и сборам | Цель (цели) введения налоговой льготы, освобож-дения, иной преферен-ции по налогам и сборам | Период действия налогвой льготы, освобож-дения, иной префе-ренции по налогам и сборам | Фактический объем налогового расхода местного бюджета за 2-й год до начала очередного финансового года(тыс. рублей) | Оценочный объем налогового расхода местного бюджета за 1-й год до начала очередного финансового года(тыс. рублей) | Прогнозный объем налоговых расходов местного бюджета (тыс. рублей) |  |  | Целевой показатель (индикатор) налогового расхода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | очередной финан-совый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 6

к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации

Форма

СВЕДЕНИЯ

о финансировании структурных элементов   муниципальной программы

"Развитие дорожно-транспортного комплекса Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области»"

(наименование  муниципальной программы)

| № п/п | Наименование | Участник муниципальной программы | Источник финансового обеспечения (расшифровать) |  | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.1. Комплекс процессных мероприятий "Приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Мероприятие 1. Расходы на содержание автомобильных дорог в границах поселений | Администрация Агибаловского сельского поселения С.И. Крылов | Бюджет Агибаловского сельского поселения |  | 10 998,80 | 3 590,02 | 3 667,10 | 3 741,68 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий |  |  |  |  | 10 998,80 | 3 590,02 | 3 667,10 | 3 741,68 |
| 4. Отдельные мероприятия - отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  | 10 998,80 |  | 3 590,02 | 3 667,10 | 3 741,68 |