

**АДМИНИСТРАЦИЯ АГИБАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ХОЛМ-ЖИРКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

 **РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 05.04.2017 г. № 7

|  |
| --- |
| О первоочередных мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2017-2018 г.г. |

 В целях своевременной подготовки жилищно-коммунального комплекса, объектов соцкультбыта Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области к осенне-зимнему периоду 2017-2018 г.г.:

1. Создать штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду 2017-2018 г.г. в следующем составе:

 Крылов С.И. – Глава муниципального образования Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области - начальник штаба;

Дадыкина Н.П. – бухгалтер Администрации Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области – секретарь.

Члены штаба:

Кремнев Ю.Л. – директор Агибаловской СШ;

Матвеева Т.А.– старший менеджер Администрации Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области;

Кудрявцева О.И. – директор Агибаловского СДК;

Крылова Л.Н. – заведующая библиотекой.

1. Утвердить план заседаний штаба по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы на территории Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2017-2018 г.г., согласно Приложению №1.
2. Утвердить мероприятия по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы на территории Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2017-2018 г.г., согласно Приложению №2.
3. Заседание штабов проводить не реже одного раза в месяц, наиболее острые вопросы, требующие решения на уровне Администрации «Холм-Жирковский район» Смоленской области, выносить на заседания районного штаба.
4. Назначить ответственное лицо за составление формы федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) – Дадыкину Наталью Петровну бухгалтера администрации Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Агибаловского сельского поселения

Холм – Жирковского района

Смоленской области  **С.И.Крылов**

 Приложение № 1

 к распоряжению Администрации

 муниципального образования

Агибаловского сельского поселения

 Холм-Жирковского района

Смоленской области

 от 05.04.2017 г. № 7

**ПЛАН**

**Заседаний штаба по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2017-2018 г.г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Дата проведения заседания,наименование муниципального образования и рассматриваемого вопроса | Время и место проведения | Докладчик |
| 1 |  2 |  3 |  4 |
| 1. | **20 мая 2017 года**О ходе подготовки жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской к работе и выявление острых проблем в осенне-зимний период 2017-2018 г.г. | д. Агибалово здание Администрации  в 11-00  | 1. Глава Агибаловского с/п Крылов С.И.2. Ст. менеджер Администрации Агибаловского с/п – Матвеева Т.А. |
| 2. | **21 июня 2017 года**О ходе подготовки жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской к работе и выявление острых проблем в осенне-зимний период 2017-2018 г.г. | д. Агибалово здание Администрации  в 11-00  | 1. Глава Агибаловского с/п Крылов С.И.2.директор Агибаловской СШ Кремнёв Ю.Л.. |
| 3. | **20 июля 2017 года**О ходе подготовки жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской к работе и выявление острых проблем в осенне-зимний период 2017-2018 г.г. | д. Агибалово здание Администрации  в 11-00  | 1. Глава Агибаловского с/п Крылов С.И.2.Директор Агибаловского СДК Кудрявцева О.И.. |
| 4. | **22 августа 2017 года**О ходе подготовки жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской к работе и выявление острых проблем в осенне-зимний период 2017-2018 г.г. | д. Агибалово здание Администрации  в 11-00  | 1. Глава Агибаловского с/п Крылов С.И. |
| 5. | **15 сентября 2017 года**О ходе подготовки жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской к работе и выявление острых проблем в осенне-зимний период 2017-2018 г.г. | д. Агибалово здание Администрации  в 11-00  | 1. Глава Агибаловского с/п Крылов С.И.2.заведующая библиотекой Крылова Л.Н.. |

Приложение № 2

 к распоряжению Администрации

 муниципального образования

Агибаловского сельского поселения

 Холм-Жирковского района

Смоленской области

 от 05.04.2017 г. № 7

**Мероприятия**

**по подготовке объектов ЖКХ, социальной и производственной сферы к осенне-зимнему периоду 2017-2018 г.г.**

**муниципального образования Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный за выполнение | Примечание |
|  1  |  2 |  3 |  4 |
| 1. Издание распоряжения о создании штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду 2017-2018 г.г. | апрель2017 года | Бухгалтер Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области – Дадыкина Н.П.. |  |
| 2. Проведение обследования объектов ЖКХ и социальной сферы муниципального образования | 22.05.2017-31.05.2017 | Глава Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области – Крылов С.И. | Данные работы при возможности необходимо выполнять и раньше установленного срока |
| 3. Проведение испытаний систем водопровода для определения дефектов на системах жизнеобеспечения объектов ЖКХ и социальной сферы | 22.05.2017-05.06.2017 | Глава Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области – Крылов С.И. | Данные работы при возможности необходимо выполнять и раньше установленного срока |
| 4. Составление дефектных ведомостей, проектной документации по выявленным дефектам, принятие решения о привлечении специализированных организаций для выполнения ремонтных и других работ на объектах ЖКХ, социальной сферы. | 06.06.2017-19.06.2017 | Глава Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области – Крылов С.И.. | Данные работы при возможности необходимо выполнять и раньше установленного срока |
| 5. Выполнение работ по ремонту объектов ЖКХ и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2017-2018 г.г. | 19.06.2017-11.09.2017 | Глава Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области – Крылов С.И. | Данные работы при возможности необходимо выполнять и раньше установленного срока |
| 6. Подворный обход с целью проверки пожаробезопасного состояния печей | 29.06.2017-22.09.2017 | Глава Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области – Крылов С.И.Члены штаба | Данные работы при возможности необходимо выполнять и раньше установленного срока |
| 7. Проверка технического состояния зданий и сооружений (кровля, фасады, дымовые трубы) | 29.06.2017-22.09.2017 | Глава Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области – Крылов С.И.Члены штаба | Данные работы при возможности необходимо выполнять и раньше установленного срока |
| 8. Проверка состояния отопительных системах в Администрации Агибаловского с/п и в сельском Доме культуры | 10.07.2017-31.07.2017 | Глава Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области – Крылов С.И. ; директор Агибаловского СДК – Кудрявцева О.И. | Данные работы при возможности необходимо выполнять и раньше установленного срока |
| 9. Проверка и ремонт печи в библиотеке с/п | 10.07.2017-31.07.2017 | Глава Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области – Крылов С.И.; заведующая библиотекой – Крылова Л.Н. | Данные работы при возможности необходимо выполнять и раньше установленного срока |
| 10. Подготовка снегоуборочной техники | 29.05.2017-09.10.2017 | Глава Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области – Крылов С.И.Члены штаба. | Данные работы при возможности необходимо выполнять и раньше установленного срока |
| 11. Осуществление контроля за бесперебойной работой уличного освещения | постоянно | Глава Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области – Крылов С.И. | Данные работы при возможности необходимо выполнять и раньше установленного срока |
| 12. Ремонт систем водоснабжения, а так же чистка колодцев | 01.06.2017-30.08.2017 | Глава Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области – Крылов С.И. |  |
| 13. Обеспечение необходимого финансирования подготовительных работ предприятий ЖКХ, к осенне-зимнему периоду 2017-2018 г.г. | 30.05.2017-10.10.2017 | Глава Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области – Крылов С.И. |  |
| 14. Оперативное руководство работами по подготовке к осенне-зимнему периоду2017-2018 г.г. | в период подготовки к осенне-зимнему периоду | Глава Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области – Крылов С.И.. | Проведение штабов согласно графика, оперативное вмешательство по непредвиденным ситуациям возникающих в ходе подготовки к отопительному сезону |