АДМИНИСТРАЦИЯ

АГИБАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ХОЛМ - ЖИРКОВСКОГО  РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.06.20121 г.                       № 30

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области на 2021-2030 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от  25.12.2015 № 1440, Администрация Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области, решения Совета депутатов Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области от 30.07.2019г. № 15 «О реорганизации Администрации Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области, Администрации Пигулинского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области, Администрации Стешинского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области в форме присоединения к Администрации Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области»

п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное  развитие транспортной инфраструктуры  Агибаловского  сельского поселения Холм-Жирковского  района на 2021 - 2030 годы».

2. Разместить настоящее постановление на официальном  сайте  Администрации Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области.

3. Отменить постановление от 18.09.2017г. № 27 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области на 2017-2025 годы».

4. Отменить постановление от 22.06.2016г. № 33 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Стешинского сельского поселения на 2017- 2025 годы».

5. Отменить постановление от 22.06.2016г. № 16 «Об утверждении долгосрочной

программы « Развитие транспортной инфраструктуры на территории Пигулинского сельского поселения на 2016-2030 годы».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  муниципального образования

Агибаловского  сельского поселения

Холм-Жирковского района

Смоленской области	                           			      С.И. Крылов

Приложение 1

к постановлению администрации

Агибаловского сельского поселения

Холм-Жирковского района

Смоленской области

от 15.06.2021г.  №30

Муниципальная программа

«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Агибаловское сельское поселение на 2021-2030 года»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Агибаловского сельского поселения

| Наименование программы | муниципальная программа Агибаловского сельского поселения «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Агибаловское сельское поселение на 2021-2030 года» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Агибаловского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы | - развитие транспортной инфраструктуры Агибаловского сельского поселения; - повышение безопасности дорожного движения на территории Агибаловского сельского поселения. |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Агибаловского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения. |
| Задачи муниципальной программы | - обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Агибаловского сельского поселения; - повышение безопасности дорожного движения, снижение отрицательного воздействия на окружающую среду; - улучшение транспортного обслуживания населения. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; - количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; - тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | - сроки реализации программы 2021 – 2030 годы. - этапы муниципальной программы не выделяются. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы составит: в 2021-2030 годах 9 тыс. рублей, в том числе: по годам: - в 2021 году – 1 тыс. рублей; - в 2022 году – 1тыс. рублей; - в 2023 году – 1тыс. рублей - в 2024 году – 1тыс. рублей; - в 2025-2030 году – 5 тыс. рублей. в том числе за счет средств местного бюджета в 2021-2030 годов - 9 тыс. рублей, в том числе: по годам: - в 2021 году – 1 тыс. рублей; - в 2022 году – 1тыс. рублей; - в 2023 году – 1тыс. рублей - в 2024 году – 1тыс. рублей; - в 2025-2030 году – 5 тыс. рублей. Объемы средств бюджета поселения для финансирования Программы носят прогнозный характер. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - строительство и реконструкция автомобильных дорог за 2021–2030 годы; - строительство и реконструкция улично-дорожной сети сельских населенных пунктов за 2021–2030 годы; - снижение к 2027 году доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, за счет реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог. |

1. Общая характеристика и протяженность дорог Агибаловского сельского поселения

Агибаловское сельское поселение  входит в состав муниципального района «Холм-Жирковский район» Смоленской области. Административным центром Агибаловского сельского поселения является деревня Агибалово, расположенное  от районного центра на расстоянии 11 км., от областного центра - на расстоянии 208 км.

Основным видом транспорта, обслуживающим Агибаловское сельское поселение, является автомобильным.

Общая протяженность автодорог общего пользования на территории Агибаловского сельского поселения составляет 62,9 км.

Территория Агибаловского сельского поселения включает в себя 45 населенных пунктов (д.Агибалово, д.Бизюково, д.Ново-Ивановское, д.Родионово, д.Мосолово, д.Сергейково, д.Петренино, д.Иванково, д.Ерютино, д.Телябукино, д. Стешино, д. Борялово, д. Городня, д. Гридино, д. Задейка, д. Княжино, д. Лука, д. Медведково, д. Никифоровка, д. Новая, д. Петраково, д. Соловцово, д. Самыкино, д. Сельцо-Потрасово, д. Тычково, д. Тройня, д. Пигулино, д. Большое Азарово, д. Борисово, д. Васино, д. Гаврилково, д. Крюково, д. Маскино, д. Малое Азарово, д. Митьково, д. Михеево, д. Мокрищево, д. Редькино, д. Савинское, д. Силишки, д. Симоново, д. Ханютино, д. Холм-Суминский, д. Шевнино, д. Шипулино), где расположено 349 домовладение, в которых проживает 764 человека).

Площадь территории Агибаловского сельского поселения составляет 288,79 км2.

Протяженность внутрипоселковых автомобильных дорог составляет 62,9 км.

Перечень внутрипоселковых автомобильных дорог Агибаловского

сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области

| Учетный номер дороги | Наименование дороги | Протяженность, км | в том числе |  |  | Идентификационный номер дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с твердым покрытием, км | с песчано-гравийным, грунтовым покрытием, км | не отвечающим требованиям, км |  |
| Автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |
| 001 | д.Агибалово ул.Садовая | 0,46 | - | 0,46 | - | 66-254-551 ОП МП 001 |
| 002 | д.Агибалово ул.Центральная | 0,6 | 0,6 | - | - | 66-254-551 ОП МП 002 |
| 003 | д.Агибалово ул.Черемушки | 0,52 | - | 0,52 | - | 66-254-551 ОП МП 003 |
| 004 | д.Агибалово ул.Молодежная | 0,48 | - | 0,48 | - | 66-254-551 ОП МП 004 |
| 005 | д.Агибалово ул.Заозерная | 0,44 | 0,24 | 0,2 | - | 66-254-551 ОП МП 005 |
| 006 | д.Родионово | 0,65 | - | 0,65 | - | 66-254-551 ОП МП 006 |
| 007 | д.Телябукино ул.Днепровская | 0,95 | - | 0,95 | - | 66-254-551 ОП МП 007 |
| 008 | д.Мосолово ул.Днепровская | 0,75 | - | 0,75 | - | 66-254-551 ОП МП 008 |
| 009 | д.Ерютино | 0,4 | - | 0,4 | - | 66-254-551 ОП МП 009 |
| 010 | д.Иванково | 0,35 | - | 0,35 | - | 66-254-551 ОП МП 010 |
| 011 | д.Петренино | 0,55 | - | 0,55 | - | 66-254-551 ОП МП 011 |
| 012 | д.Ново-Ивановская ул.Заречная | 0,8 | - | 0,8 | - | 66-254-551 ОП МП 012 |
| 013 | д.Бизюково ул.Лесная | 0,25 | - | 0,25 | - | 66-254-551 ОП МП 013 |
| 014 | д.Стешино ул.Центральная | 2 | 1,8 | 0,2 | - | 66-254-551 ОП МП 014 |
| 015 | д.Стешино ул.1-я Восточная | 0,75 | - | 0,75 | - | 66-254-551 ОП МП 015 |
| 016 | д.Стешино ул.2-я Восточная | 0,8 | - | 0,8 | - | 66-254-551 ОП МП 016 |
| 017 | д.Стешино ул.Южная | 0,4 | - | 0,4 | - | 66-254-551 ОП МП 017 |
| 018 | д.Стешино ул.Западная | 0,3 | - | 0,3 | - | 66-254-551 ОП МП 018 |
| 019 | д.Тройня ул.Луговая | 1,0 | - | 1,0 | - | 66-254-551 ОП МП 019 |
| 020 | д.Борялово ул.Сереневая | 0,9 | - | 0,9 | - | 66-254-551 ОП МП 020 |
| 021 | д.Гридино ул.Молодежная | 1,5 | - | 1,5 | - | 66-254-551 ОП МП 021 |
| 022 | д.Новая ул.Садовая | 0,3 | - | 0.3 | - | 66-254-551 ОП МП 022 |
| 023 | д.Петраково ул.Заречная | 0,5 | - | 0,5 | - | 66-254-551 ОП МП 023 |
| 024 | д.Задейка ул.Дачная | 1,1 | - | 1,1 | - | 66-254-551 ОП МП 024 |
| 025 | д.Княжино ул.Березовая | 1,8 | - | 1,8 | - | 66-254-551 ОП МП 025 |
| 026 | д.Медведково ул.Зеленая | 1,2 | - | 1,2 | - | 66-254-551 ОП МП 026 |
| 027 | д.Лука ул.Береговая | 0,6 | - | 0,6 | - | 66-254-551 ОП МП 027 |
| 028 | д.Никифоровка ул.Лесная | 0,4 | - | 0,4 | - | 66-254-551 ОП МП 028 |
| 029 | д.Сельцо-Потрасово ул. Речная | 0,3 | - | 0,3 | - | 66-254-551 ОП МП 029 |
| 030 | д.Самыкино ул.Дальняя | 1,5 | - | 1,5 | - | 66-254-551 ОП МП 030 |
| 031 | д. Тычково ул.Черемушная | 0,4 | - | 0,4 | - | 66-254-551 ОП МП 031 |
| 032 | д.Соловцово | 0,4 | - | 0,4 | - | 66-254-551 ОП МП 032 |
| 033 | д.Пигулино, ул. Нижняя | 0,7 | 0,7 | - | - | 66-254-551 ОП МП 033 |
| 034 | д.Пигулино, ул. Верхняя | 0,75 | - | 0,75 | - | 66-254-551 ОП МП 034 |
| 035 | д.Пигулино, ул.Лужная | 0,7 | - | 0,7 | - | 66-254-551 ОП МП 035 |
| 036 | д.Пигулино, ул.Новая | 0,55 | - | 0,55 | - | 66-254-551 ОП МП 036 |
| 037 | д.Гаврилково, ул.Пенсионеров | 0,7 | 0,7 | - | - | 66-254-551 ОП МП 037 |
| 038 | д.Михеево, ул.Школьная | 0,8 | - | 0,8 | - | 66-254-551 ОП МП 038 |
| 039 | д.Шипулино, ул.Старосельская | 0,4 | - | 0,4 | - | 66-254-551 ОП МП 039 |
| 040 | д.Митьково, ул. Партизанская | 0,5 | - | 0,5 | - | 66-254-551 ОП МП 040 |
| 041 | д.Симоново, ул. Лесная | 0,3 | - | 0,3 | - | 66-254-551 ОП МП 041 |
| 042 | д.Маскино, ул. Нахимовская | 0,4 | - | 0,4 | - | 66-254-551 ОП МП 042 |
| 043 | д.Силишки, ул. Придорожная | 0,25 | - | 0,25 | - | 66-254-551 ОП МП 043 |
| 044 | д.Крюково, ул. Полевая | 0,75 | - | 0,75 | - | 66-254-551 ОП МП 044 |
| 045 | д.Холм-Суминский, ул.Берёзовая | 0,4 | - | 0,4 | - | 66-254-551 ОП МП 045 |
| 046 | д. Редькино, ул. Болотная | 0,4 | - | 0,4 | - | 66-254-551 ОП МП 046 |
| 047 | д. Пигулино, ул. Грибоедова | 1,0 | 0,5 | 0,5 | - | 66-254-551 ОП МП 047 |
| 048 | д. Шевнино, ул. Дачная | 0,3 | - | 0,3 | - | 66-254-551 ОП МП 048 |
| 049 | д. Михеево, ул. Заокольная | 0,4 | - | 0,4 | - | 66-254-551 ОП МП 049 |
| 050 | д. Михеево, ул. Заречная | 0,3 | - | 0,3 | - | 66-254-551 ОП МП 050 |
| 051 | д. Крюково, ул. Лесная | 0,6 | - | 0,6 | - | 66-254-551 ОП МП 051 |
| 052 | д. Большое Азарово, ул. Прудная | 0,5 | - | 0,5 | - | 66-254-551 ОП МП 052 |
| 053 | д. Маскино, ул. Таборки | 0,8 | - | 0,8 | - | 66-254-551 ОП МП 053 |
| 054 | д. Холм-Суминский, ул. Холм-Ольгино | 0,5 | - | 0,5 | - | 66-254-551 ОП МП 054 |
| 055 | д. Ханютино, ул. Черемушки | 0,3 | - | 0,3 | - | 66-254-551 ОП МП 055 |
|  | ИТОГО: | 35,65 | 4,54 | 31,11 | - |  |
| Автомобильные дороги общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Агибалово-Родионово | 1,5 | - | 1,5 | - | - |
| 2 | Агибалово-Телябукино | 2,0 | - | 2,0 | - | - |
| 3 | Агибалово-Мосолово | 1,5 | - | 1,5 | - | - |
| 4 | Агибалово-Ерютино | 2,0 | - | 2,0 | - | - |
| 5 | Агибалово-Иванково | 2,2 | - | 2,5 | - | - |
| 6 | Агибалово-Петренино | 1,3 | - | 1,3 | - | - |
| 7 | Агибалово-Ново-Ивановское | 0,5 | - | 0,5 | - | - |
| 8 | Агибалово-Сергейково | 3,0 | - | 3,0 | - | - |
| 9 | Агибалово-Бизюково | 0,3 | - | 0,3 | - | - |
| 10 | Тройня-Княжино | 4,0 | - | 4,0 | - |  |
| 11 | Стешино-Борялово | 1,5 | - | 1,5 | - |  |
| 12 | Тройня-Сельцо-Потрасово | 2,5 | - | 2,5 | - |  |
| 13 | Пертаково -Соловцово | 2,0 | - | 2,0 | 2,0 |  |
| 14 | Петраково-Задейка | 1,5 | - | 1,5 | 1,5 |  |
| 15 | Княжино-Самыкино | 2,5 | - | 2,5 | 2,5 |  |
| 16 | Городня-Никифоровка | 1,5 | - | 1,5 | 1,5 |  |
| 17 | Пигулино-Маскино | 5,1 | - | 5,1 | - |  |
| 18 | Митьково-Симоново | 7,0 | - | 7,0 | - |  |
| 19 | Васино-Шипулино | 8,0 | - | 8,0 | - |  |
| 20 | Пигулино-Мокрищево | 11,0 | - | 11,0 | - |  |
| 21 | Васино-Холм-Суминский | 2,0 | - | 2,0 | - |  |
|  | ИТОГО: | 62,9 | - | 62,9 | 7,5 |  |

В населенных пунктах улицы и дороги спроектированы с учетом соблюдения требований и норм сельского поселения. 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка сельских населенных пунктов». Численность населения Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района смоленской области на 1 января 2021 года составило 764 человека.

Данные о возрастной  структуре населения на 01.01.2021 г.

Таблица 2.

| Наименование населенного пункта | Число жителей, чел | Детей от 0 до 7 лет | Детей от 7 до 17 лет | От 17 до 55/60 лет | Старше 55/60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Агибаловское сельское поселение | 764 | 39 | 70 | 452 | 203 |

2. Цели и задачи муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры Агибаловского сельского поселения»

Цель: Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Агибаловского сельского поселения,   повышение уровня безопасности движения.

Задачи:

- Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг.

- Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог и улиц общего пользования местного значения.

- Подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них.

- Сохранность автомобильных дорог улиц общего пользования местного значения.

- Повышение безопасности дорожного движения, снижение отрицательного воздействия на окружающую среду;

- Повышение эффективности управления автомобильными дорогами общего пользования.

Для достижения цели развития современной и эффективной инфраструктуры, в условиях дефицита финансовых средств, необходимо решить следующие задачи:

1) поддержание  внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования на уровне соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

2) сохранение протяженности, соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, с увеличением пропускной способности автомобильных дорог,  улучшением условий движения  автотранспорта;

Срок реализации муниципальной программы 2021-2030 годы.

Реализация муниципальной подпрограммы позволит:

- сформировать развитую сеть автомобильных дорог и обеспечить устойчивое функционирование транспортной инфраструктуры, круглогодичное транспортное сообщение на всей сети автомобильных дорог;

- повысить уровень мобильности населения Агибаловского сельского поселения за счет улучшения транспортной инфраструктуры;

- создать благоприятные условия для роста объемов перевозок автомобильным и другими видами транспорта.

- создать благоприятные условия для увеличения количества легковых автомобилей до 350 машин на 1000 жителей;

- развить сеть дорог, соединяющие сельские населенные пункты с пгт. Холм-Жирковский и между собой.

Поскольку мероприятия Программы связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом носят постоянный, непрерывный характер, и финансирование мероприятий Программы зависят от возможности бюджета Лехминского сельского поселения, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствуют одному году.

Участник муниципальной программы:

- осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы, входящих в состав муниципальной программы, в рамках своей компетенции;

- представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий подпрограммы,  входящих в состав муниципальной программы, в реализации которых предполагается его участие;

- представляет ответственному исполнителю  информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы соответствующих организаций;

- представляет ответственному исполнителю  информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной программы по итогам года в срок до 15 января года, следующего за отчетным.

Администрация Агибаловского сельского поселения, как участник  муниципальной программы представляет в Финансовый отдел Администрации Холм-Жирковского района Смоленской области:

- ежеквартальные отчеты: по использованию средств федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов (Форма 1-ФД) до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

- ежегодный отчет по использованию средств федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов (Форма 1-ФД) до 15 января года, следующего за отчетным.

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках двух подпрограмм:

-  «Развитие транспортной инфраструктуры на 2021 – 2030 годы»;

- «Повышение безопасности дорожного движения на территории Агибаловского сельского поселения на 2021 – 2030 годы».

4. Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Агибаловского сельского поселения»

4.1. Паспорт подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Агибаловского сельского поселения»

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | Развитие транспортной инфраструктуры Агибаловского сельского поселения |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | Администрация Агибаловского сельского поселения |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | Администрации Агибаловского сельского поселения |
| Цели подпрограммы муниципальной программы | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры |
| Задачи подпрограммы | - формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Агибаловского сельского поселения; - обеспечение сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | - сроки реализации подпрограммы 2021 – 2030 годы; - этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы | общий объем финансирования подпрограммы на 2021– 2030 годы составляет 9 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2021 год – 1 тыс. рублей; - 2022 год – 1 тыс. рублей; - 2023 год – 1 тыс. рублей; - 2024 год – 1 тыс. рублей; - 2021-2030 годы – 5 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования Агибаловского сельского поселения |

4.2. Характеристика сферы реализации 
подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры 
Агибаловского сельского поселения»

В настоящее время в муниципальной собственности муниципального образования «Агибаловского сельского поселения» находится 62,9 км. межпоселковых автомобильных дорог, из которых 62,9 км. – автомобильные дороги с песчано-гравийным покрытием.

В собственности Администрации Агибаловского сельского поселения находится 62,9 км. внутрипоселковых дорог, в том числе с песчано-гравийным покрытием 62,9 км.

Применение прогрессивных технологий позволяет на практике улучшить состояние дорожной сети. Наибольший эффект от применения прогрессивных технологий достигается, если этот процесс распространяется на все стадии жизненного цикла автомобильной дороги – от ее проектирования до строительства и последующей эксплуатации.

- 4.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Агибаловского сельского поселения» муниципальной программы

Основной целью подпрограммы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.

Для достижения основной цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

- выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них), а также других объектов транспортной инфраструктуры;

- выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

- выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

- подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможности местного бюджета всех уровней, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа является 100-процентное содержание всей сети дорог и не увеличение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного  значения».

- 4.4. Характеристика основных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Агибаловского сельского поселения»

- Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, а также других объектов транспортной инфраструктуры.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

3. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

4. Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного  значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых уровень загрузки соответствует нормативному.

4.5. Информация по ресурсному 
обеспечению подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры

Агибаловского сельского поселения»

Финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Агибаловского сельского поселения» муниципальной программы осуществляется за счет средств  дорожного фонда местного бюджета.

5. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения

на территории Агибаловского сельского поселения»

5.1. Паспорт подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Агибаловского сельского поселения» программы

| Наименование подпрограммы программы | Повышение безопасности дорожного движения на территории Агибаловского сельского поселения |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы программы | Администрация Агибаловского сельского поселения |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | Администрация Агибаловского сельского поселения |
| Цели и задачи подпрограммы программы | создание современной системы безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов в Агибаловском сельском поселении |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы программы | - сроки реализации подпрограммы 2021 – 2030 годы; - этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы программы | общий объем финансирования подпрограммы на 2021 – 2030 годы составляет 9 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2021 год – 1 тыс. рублей; - 2022 год – 1 рублей; - 2023 год – 1 тыс. рублей; - 2024 год – 1 тыс. рублей; - 2025-2030 год – 5 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы программы | современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов в Агибаловском сельском поселении |

5.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Агибаловского сельского поселения» муниципальной программы

Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия региональному развитию.

В Агибаловском сельском поселении на 2021 год зарегистрировано 0 дорожно-транспортных происшествий.

5.3. Характеристика основных мероприятий
 и мероприятий ведомственных целевых программ подпрограммы
 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Агибаловского сельского поселения»

Подпрограмма будет осуществляться путем реализации программных мероприятий, распределенных по следующим направлениям:

- развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий;

- развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;

- организации деятельности по предупреждению аварийности.

Достижение целей подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Агибаловского сельского поселения» муниципальной программы планируется за счет реализации следующих мероприятий:

- проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием схода граждан;

- обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения;

- повышение безопасности школьных  автобусов;

- развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах;

- обеспечение контроля за проведением предрейсовых и послерейсовых, а также текущих медосмотров водителей транспортных средств.

5.4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Агибаловского сельского поселения» муниципальной программы

Финансирование мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Агибаловского сельского поселения» муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Лехминского сельского поселения.

6. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы:

- строительство и реконструкция автомобильных дорог к 2027 году;

- снижение к 2027 году доли дорог, не отвечающих нормативным требованиям, за счет реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог;